# Чек-лист запуска нового Android-проекта

## 1. Организация проекта

(1) Создать отдельный проект в ChatGPT под конкретное приложение.
(2) В инструкции проекта сразу записать правила работы.
(3) Зафиксировать, что:
— ChatGPT используется для концепции, логики и ТЗ;
— Claude Code — основной агент разработки;
— Codex и Cursor — вспомогательные инструменты.

## 2. Концепция приложения

(1) Описать, какую проблему решает приложение.
(2) Описать основные пользовательские сценарии.
(3) Выделить обязательные сущности.
(4) Зафиксировать, что входит в первую версию.
(5) Зафиксировать, что не входит в первую версию.
(6) Собрать один документ с полной концепцией.

## 3. Каркас первой итерации

(1) Выделить минимальные сущности.
(2) Выделить связи между ними.
(3) Выделить обязательные экраны.
(4) Выделить минимальные действия пользователя.
(5) Собрать отдельный документ с каркасом первой версии.

## 4. Локальная папка проекта

(1) Создать локальную папку проекта на диске.
(2) Не использовать как основную рабочую папку облачную синхронизацию.
(3) Хранить проект в обычном локальном пути, например:
D:\projects\имя-проекта

## 5. Git и GitHub

(1) Создать репозиторий на GitHub.
(2) Инициализировать Git в локальной папке.
(3) Подключить origin.
(4) Создать README.md.
(5) Создать .gitignore.
(6) Сделать первый коммит.
(7) Отправить в GitHub.
(8) Проверить:
— git remote -v
— git branch
— git status
— git log --oneline -n 3

## 6. Вспомогательные bat-файлы

(1) Создать папку tools.
(2) Создать:
— git_status.bat
— push_to_github.bat
— reset_from_github.bat
(3) Сразу закоммитить их в GitHub.

## 7. Claude Code

(1) Открыть именно локальную папку проекта.
(2) Проверить:
— режим Code
— среда Local
— ветка main
— worktree не использовать на старте

## 8. Android Studio

(1) Установить Android Studio с официального сайта.
(2) Открыть локальную папку проекта.
(3) Подтвердить доверие к проекту.
(4) При необходимости поставить русский язык через Russian Language Pack.

## 9. Плагины Android Studio

Проверить, что включены:
(1) Android
(2) Android Design Tools
(3) Jetpack Compose
(4) Gradle
(5) Git
(6) GitHub
(7) Java
(8) Kotlin
(9) Terminal
(10) Russian Language Pack, если нужен русский интерфейс

## 10. SDK

Проверить, что установлены:
(1) хотя бы одна Android SDK Platform
(2) Android SDK Command-line Tools, latest
(3) Android Emulator
(4) Android Emulator hypervisor driver
(5) Android SDK Platform-Tools

## 11. Эмулятор

(1) Открыть Device Manager.
(2) Проверить, что есть хотя бы одно виртуальное устройство.
(3) Выбрать один основной эмулятор для проекта.
(4) Убедиться, что он реально запускается.

## 12. Git внутри Android Studio

(1) Проверить, что IDE видит ветку main.
(2) Проверить, что виден лог коммитов.
(3) Проверить, что виден origin.
(4) Проверить, что GitHub-репозиторий подхватился.

## 13. Проектная база знаний для ИИ-агентов

(1) Создать в корне AGENTS.md.
(2) Создать в корне README.md.
(3) Создать папку проектной базы знаний, например _agent_knowledge.
(4) Создать внутри неё файлы:
— описание проекта
— текущее состояние
— пользовательские правила
— правила агента
— правила итераций
— каркас приложения
— функциональные требования
— UI и UX правила
— журнал решений
— текущий фокус
— запреты
— маршрутизатор знаний
— протокол актуализации
— changelog

## 14. Правила процесса

(1) Один запрос агенту — одно содержательное изменение.
(2) Не смешивать несколько крупных задач в одной итерации.
(3) Не забегать вперёд, пока не закрыт текущий шаг.
(4) Сначала каркас, потом сущности, потом экраны, потом сценарии, потом улучшения.
(5) После каждой правки проверять, не надо ли обновить базу знаний.
(6) Любой новый блок команд для PowerShell начинать с перехода в папку проекта.

## 15. Первое ТЗ для агента

(1) Не просить сделать всё приложение сразу.
(2) Дать узкое ТЗ на первую рабочую версию каркаса.
(3) Ограничить задачу первой итерацией.
(4) Ясно прописать:
— что создать
— что должно работать
— что пока не делать

## 16. После каждой итерации

(1) Проверить, что именно изменено.
(2) Проверить, собирается ли проект.
(3) Проверить, запускается ли приложение.
(4) Проверить, не сломана ли концепция.
(5) Проверить, не устарела ли база знаний.
(6) Сделать commit и push.
(7) Только потом переходить к следующей итерации.

## 17. Минимум, без которого нельзя начинать код

(1) Есть отдельный проект в ChatGPT.
(2) Есть концепция.
(3) Есть каркас первой версии.
(4) Есть локальная папка проекта.
(5) Есть Git и GitHub.
(6) Есть bat-файлы для Git.
(7) Есть открытый Claude Code.
(8) Есть настроенная Android Studio.
(9) Есть рабочий эмулятор.
(10) Есть проектная база знаний для агентов.

## 18. Базовая формула

(1) ChatGPT — думает, структурирует, пишет ТЗ.
(2) Claude Code — реализует.
(3) Android Studio — проверяет Android-среду и запуск.
(4) GitHub — хранит и страхует.
(5) База знаний — удерживает контекст проекта.
(6) Итерации — не дают проекту развалиться.