Как организовать разработку Android-приложения через ChatGPT, Claude Code, Android Studio, GitHub и локальную проектную базу знаний на примере проекта «Список рядом»

- Общая схема работы

Этот подход строится не вокруг идеи «пусть ИИ сразу напишет приложение», а вокруг нормальной организации проекта.

Правильная последовательность такая:

(1) сначала описывается идея приложения;
(2) потом фиксируется полная концепция;
(3) потом выделяется каркас первой итерации;
(4) потом настраивается рабочая среда;
(5) потом создаётся проектная база знаний для ИИ-агентов;
(6) потом даются узкие технические задания агенту;
(7) после каждой итерации проверяется код, Git, проектная база знаний и только потом начинается следующая итерация.

Главный принцип:
сначала организовать проект, потом писать код.

- Какие инструменты используются

Для такой схемы работы нужен следующий набор.

(1) ChatGPT
Используется как сопровождающий помощник по проекту:
— помогает сформулировать идею;
— помогает собрать концепцию;
— помогает выделить каркас первой версии;
— помогает готовить технические задания для ИИ-агента;
— помогает проверять, не ломается ли логика проекта;
— помогает не допускать расползания проекта.

ChatGPT не является основным исполнителем кода. Его основная роль — сопровождение проекта и подготовка правильных узких заданий.

(2) Отдельный Project в ChatGPT
Для каждого нового приложения создаётся отдельный проект в ChatGPT.
Он нужен для того, чтобы:
— вся переписка по одному приложению жила отдельно;
— инструкции проекта были зафиксированы в одном месте;
— контекст не смешивался с другими проектами;
— можно было долго вести один и тот же продукт без потери логики.

(3) ChatGPT Plus
Для такого формата работы лучше использовать ChatGPT Plus.
Это не потому, что сам проект в ChatGPT невозможен без него, а потому что для длинной практической работы с проектом, файлами, разбором логики и сопровождением это разумный рабочий вариант.
Стоимость — 20 долларов в месяц.

(4) Claude Code
Это основной ИИ-агент разработки.
Именно он используется как главный исполнитель по коду и структуре проекта.
Он должен:
— читать проект;
— вносить изменения;
— редактировать файлы;
— выполнять команды;
— собирать рабочие версии приложения;
— поддерживать проектную структуру.

(5) Claude Pro
Для нормальной работы Claude Code нужна платная подписка Claude Pro.
Стоимость — 20 долларов в месяц.

(6) Codex
Codex можно использовать как вспомогательный инструмент для отдельных второстепенных или вспомогательных задач, если это нужно.

(7) Cursor
Cursor тоже можно использовать как вспомогательный инструмент, но не как основной.
Основной агент реализации в этой схеме — именно Claude Code.

(8) Android Studio
Это основная IDE для Android-разработки.
Она нужна для:
— создания и открытия Android-проекта;
— проверки структуры проекта;
— работы с SDK;
— работы с эмулятором;
— проверки Git внутри IDE;
— запуска и тестирования приложения.

(9) Git и GitHub
Они нужны для:
— хранения проекта;
— истории изменений;
— откатов;
— синхронизации локальной папки с удалённым репозиторием.

- Кто за что отвечает

Чтобы проект не расползался, роли инструментов должны быть разделены чётко.

(1) ChatGPT
Отвечает за:
— концепцию;
— анализ;
— проектную логику;
— формирование ТЗ;
— контроль последовательности;
— проверку, не упущено ли что-то важное.

(2) Claude Code
Отвечает за:
— реальную кодовую реализацию;
— изменения в структуре проекта;
— создание и редактирование файлов;
— выполнение узких технических заданий.

(3) Codex
Используется как вспомогательный инструмент, если нужно что-то сделать точечно и без траты основного ресурса Claude Code.

(4) Cursor
Используется как вспомогательный инструмент, если это удобно для отдельных второстепенных задач.

(5) Android Studio
Отвечает за:
— Android-среду;
— SDK;
— эмулятор;
— запуск;
— проверку Android-проекта.

- Как должна быть организована работа по проекту

Работа должна идти строго итерационно.

Это означает:

(1) один запрос агенту — одно содержательное изменение;
(2) нельзя объединять в один запрос много крупных несвязанных задач;
(3) каждая итерация должна быть понятной, изолированной и проверяемой;
(4) сначала делается каркас, потом сущности, потом экраны, потом сценарии, потом улучшения;
(5) нельзя забегать вперёд, пока не завершён текущий шаг.

Это критично. Если это правило нарушить, проект очень быстро превратится в хаос.

- С чего начинать любой Android-проект

Любой такой проект нужно начинать не с Android Studio, а с идеи.

Сначала нужно зафиксировать:

(1) какую проблему решает приложение;
(2) как пользователь сейчас живёт без него;
(3) что именно его не устраивает;
(4) какие сущности нужны;
(5) какие сценарии обязательны;
(6) что относится к первой версии, а что нет.

На примере «Списка рядом» сначала были разобраны:
(1) текущая боль пользователя;
(2) логика списка покупок;
(3) магазины;
(4) отделы;
(5) карточки товаров;
(6) группы;
(7) получатели;
(8) срочность;
(9) локальный характер приложения.

- Как фиксировать концепцию

После обсуждения идеи нужно собрать единый документ с полной концепцией приложения.

Он нужен для того, чтобы:
(1) не забыть важные договорённости;
(2) не пересказывать всё заново ИИ-агенту;
(3) иметь единый источник истины;
(4) не спорить потом с уже принятыми решениями.

Для проекта «Список рядом» таким документом стало полное описание концепции приложения.

- Как выделять каркас первой итерации

После полной концепции нужно отдельно выделить каркас первой версии.

Каркас — это минимальная рабочая основа приложения, без которой оно вообще не существует как система.

В каркас входят:
(1) главные сущности;
(2) связи между ними;
(3) минимальные экраны;
(4) базовые действия пользователя;
(5) границы первой итерации.

На примере «Списка рядом» в каркас вошли:
(1) карточка товара;
(2) магазин;
(3) отдел магазина;
(4) связь товара с магазином;
(5) запись текущего списка;
(6) товарная группа;
(7) получатель;
(8) главный экран текущего списка;
(9) экран базы товаров;
(10) экран карточки товара;
(11) экран магазинов;
(12) экран карточки магазина.

- Какой должна быть локальная папка проекта

Проект должен лежать в обычной локальной папке на диске, а не внутри облачной синхронизации.

Для проекта «Список рядом» правильная папка:
D:\projects\spisok-ryadom

Это важно, потому что:
(1) Android Studio работает стабильнее;
(2) Git работает предсказуемо;
(3) Claude Code не путается;
(4) меньше риск конфликтов с синхронизацией.

- Как настраивать Git и GitHub

После создания локальной папки нужно обязательно:

(1) инициализировать Git;
(2) подключить удалённый origin;
(3) создать базовые файлы README.md и .gitignore;
(4) сделать первый коммит;
(5) отправить проект в GitHub;
(6) проверить, что ветка main работает правильно;
(7) проверить user.name и user.email.

Для проверки обязательно нужно убедиться, что работают:
(1) git rev-parse --show-toplevel
(2) git remote -v
(3) git branch
(4) git status
(5) git log --oneline -n 3

- Как упростить работу с Git

Чтобы не писать команды вручную каждый раз, в проекте полезно сразу создать папку:
tools

И в ней как минимум три файла:
(1) git_status.bat
(2) push_to_github.bat
(3) reset_from_github.bat

Их роль:
(1) показать статус проекта;
(2) быстро отправить изменения в GitHub;
(3) жёстко восстановить локальную папку из GitHub.

Эти bat-файлы нужно сразу закоммитить в Git, иначе reset их удалит как неотслеживаемые файлы.

- Как должны выдаваться команды пользователю

Это отдельное обязательное правило процесса.

Если пользователю даются команды для PowerShell, то:

(1) каждая новая подборка команд должна начинаться с команды перехода в папку проекта;
(2) команды должны быть уже собраны в правильном порядке;
(3) их должно быть удобно копировать и вставлять сверху вниз;
(4) нельзя выдавать команды в перепутанном порядке;
(5) нельзя рассчитывать, что PowerShell уже открыт в нужной папке.

Это нужно соблюдать всегда.

- Как настраивать Claude Code

Claude Code — основной агент разработки.

Для старта проекта его нужно открыть именно на локальной папке проекта:
D:\projects\spisok-ryadom

Базовая рабочая конфигурация:
(1) режим Code;
(2) среда Local;
(3) ветка main;
(4) worktree не использовать, пока проект на старте.

Именно Claude Code считается основной средой практической реализации.

- Как настраивать Android Studio

Android Studio нужно настраивать до начала первой технической итерации.

Правильная последовательность:
(1) открыть проектную папку;
(2) подтвердить доверие к проекту;
(3) установить русский язык;
(4) проверить плагины;
(5) проверить SDK;
(6) проверить эмулятор;
(7) проверить Git внутри IDE.

- Какой плагин нужен для русского языка

Для перевода Android Studio на русский язык используется плагин:
Russian Language Pack

Его нужно установить, включить и перезапустить Android Studio.

- Какие плагины Android Studio должны быть включены

Минимально для такого проекта должны быть включены:

(1) Android
(2) Android Design Tools
(3) Jetpack Compose
(4) Gradle
(5) Git
(6) GitHub
(7) Java
(8) Kotlin
(9) Terminal
(10) Russian Language Pack

Это тот набор, который нужен для нашего сценария.

- Какие SDK-компоненты должны быть установлены

Во вкладке SDK Platforms должна быть установлена хотя бы одна Android-платформа.

У нас была установлена:
(1) Android 16.0
(2) API 36.1

Во вкладке SDK Tools должны быть установлены:
(1) Android SDK Command-line Tools, latest
(2) Android Emulator
(3) Android Emulator hypervisor driver
(4) Android SDK Platform-Tools

На текущем этапе не нужно лезть в:
(1) NDK
(2) CMake
(3) лишние дополнительные пакеты
(4) экспериментальные инструменты

- Как проверять эмулятор

Нужно проверить не просто наличие Device Manager, а реальный запуск виртуального устройства.

Для проекта «Список рядом» в качестве основного эмулятора выбрано:
(1) Medium Phone API 36.1

Это стоит фиксировать как основной девайс для старта, чтобы не тестировать всё хаотично на разных эмуляторах.

- Как проверять Git внутри Android Studio

Нужно убедиться, что Android Studio:

(1) видит проект как Git-репозиторий;
(2) видит ветку main;
(3) показывает историю коммитов;
(4) знает origin;
(5) видит GitHub-репозиторий.

Если это всё видно, значит Git внутри IDE настроен нормально.

- Что обязательно нужно создать внутри самого проекта

Кроме кода и инструментов, в проекте должна быть отдельная проектная база знаний для ИИ-агентов.

В корне проекта должны лежать:
(1) AGENTS.md
(2) README.md

И отдельная папка проектной базы знаний, например:
(1) _agent_knowledge

- Зачем нужна проектная база знаний для ИИ-агентов

Она нужна для того, чтобы:
(1) новый агент быстро входил в проект;
(2) не перечитывал весь проект хаотично;
(3) не ломал уже принятые решения;
(4) понимал правила проекта;
(5) знал текущий статус;
(6) знал, что делать дальше;
(7) после каждой правки проверял, не нужно ли обновить базу знаний.

Это не рабочая папка только для одного агента, а именно проектная база знаний для всех ИИ-агентов.

- Что должно быть внутри проектной базы знаний

Минимально там должны быть файлы про:
(1) описание проекта;
(2) текущее состояние;
(3) пользовательские правила;
(4) правила для ИИ-агентов;
(5) правила итераций;
(6) каркас приложения;
(7) функциональные требования;
(8) UI и UX правила;
(9) журнал решений;
(10) текущий фокус;
(11) список запретов;
(12) маршрутизатор знаний;
(13) протокол актуализации;
(14) changelog.

- Что обязательно должно быть зафиксировано в проектной базе знаний

Нужно явно зафиксировать:
(1) основная среда разработки — Claude Code;
(2) ChatGPT используется как сопровождающий помощник и постановщик технических заданий;
(3) Codex и Cursor — вспомогательные инструменты;
(4) проект ведётся строго итерациями;
(5) пользователь не программист;
(6) нельзя требовать от него самостоятельной архитектуры или кода;
(7) после каждой правки нужно проверять, не устарела ли база знаний;
(8) нельзя ломать уже согласованную концепцию без явной фиксации нового решения.

- Как должна выглядеть первая техническая итерация

Первая техническая итерация не должна превращаться в попытку сделать всё приложение сразу.

Её задача — организовать первую рабочую версию каркаса.

На примере «Списка рядом» первая техническая итерация должна была включать:
(1) рабочий Android-проект;
(2) локальную модель данных;
(3) основные сущности;
(4) минимальные экраны;
(5) локальную работу без сервера;
(6) возможность собрать и запустить приложение.

- Как писать технические задания для Claude Code

ТЗ должно быть:
(1) узким;
(2) предметным;
(3) на одну итерацию;
(4) без воды;
(5) с понятным результатом;
(6) с понятными границами.

Нельзя писать:
«Сделай всё приложение».

Нужно писать:
«Реализуй первую рабочую версию каркаса с такими-то сущностями, такими-то экранами и такими-то действиями».

- Как проверять результат каждой итерации

После каждой итерации нужно проверить:
(1) что именно изменилось;
(2) какие файлы созданы или отредактированы;
(3) собирается ли проект;
(4) запускается ли приложение;
(5) не сломана ли концепция;
(6) нужно ли обновить базу знаний;
(7) нужно ли сделать коммит и push.

- Что легко упустить и что надо помнить обязательно

Вот список того, что часто упускается, но у нас уже должно быть зафиксировано:

(1) отдельный Project в ChatGPT под конкретное приложение;
(2) ChatGPT Plus как практически рекомендуемый рабочий режим;
(3) Claude Pro как обязательная подписка для Claude Code;
(4) Claude Code как основной агент;
(5) Codex и Cursor как вспомогательные;
(6) Android Studio только с официального источника;
(7) точные названия плагинов;
(8) точные названия SDK-компонентов;
(9) основной выбранный эмулятор;
(10) bat-файлы для Git;
(11) правило, что команды всегда даются в правильном порядке;
(12) правило, что нельзя забегать вперёд;
(13) обязательная проектная база знаний для ИИ-агентов;
(14) обязательная актуализация этой базы после каждой итерации.

- Полная рабочая последовательность

Итоговая правильная последовательность работы над Android-приложением такая:

(1) создать отдельный Project в ChatGPT;
(2) описать идею приложения;
(3) собрать полную концепцию;
(4) выделить каркас первой итерации;
(5) создать локальную папку проекта;
(6) настроить Git;
(7) связать локальную папку с GitHub;
(8) создать bat-файлы для Git;
(9) открыть проект в Claude Code;
(10) установить и настроить Android Studio;
(11) установить русский язык в Android Studio;
(12) проверить плагины;
(13) проверить SDK;
(14) проверить эмулятор;
(15) проверить Git внутри Android Studio;
(16) создать проектную базу знаний для ИИ-агентов;
(17) зафиксировать роли ChatGPT, Claude Code, Codex и Cursor;
(18) дать первое узкое ТЗ на каркас первой версии;
(19) проверить результат;
(20) актуализировать базу знаний;
(21) сделать коммит и push;
(22) перейти к следующей узкой итерации.

- Короткий итог

Если объяснять совсем просто, то схема такая:

(1) ChatGPT помогает думать и правильно ставить задачи;
(2) Claude Code является основным агентом реализации;
(3) Codex и Cursor — вспомогательные инструменты;
(4) Android Studio — основная Android-среда;
(5) Git и GitHub — обязательны с самого начала;
(6) проект должен иметь собственную базу знаний для ИИ-агентов;
(7) работа идёт строго по шагам и строго итерационно;
(8) после каждой правки проверяется не только код, но и актуальность проектной базы знаний.